# Trazabilidad y evidencias de KONOR

Proyecto KONOR | Capstone | Fase 2
Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido
TE01 | Versión 1.1 | 23 de octubre de 2026

Esta matriz relaciona las 21 historias con el backlog actualizado y el código de referencia. Distingue implementación, integración y evidencia pendiente. Corte documental: 23 de octubre de 2026; alineada con Flujo Escrito 1.3.

# 1 Criterio de seguimiento

Código disponible indica implementación identificable, pendiente de validación. En desarrollo identifica integración o funcionalidad parcial. Programada corresponde a trabajo futuro. La validación exige ejecución y aceptación en su etapa; los estados coinciden con el backlog actualizado.

| Historia y alcance | Referencia de implementación | Estado y evidencia siguiente |
| --- | --- | --- |
| HU01 Modelo e IDs internos | Servicios usan id_alumno, id_turno e id_asignacion. | En desarrollo. Conciliar esquema aplicado, bitácora y políticas al revisar BD. |
| HU02 Acceso web | App.jsx y auth/Login.jsx. | Código disponible. Inicio actual en Turnos y Eventos; Dashboard programado. |
| HU03 Carga Excel | ModalCargaMasiva.jsx y alumnosService.js. | Código disponible. Registrar carga, duplicados y resultado. |
| HU04 Registro manual | ModalRegistroManual.jsx. | Código disponible. Registrar alta y tratamiento de coincidencias. |
| HU05 Perfil y bitácora | PerfilAlumnoView.jsx y alumnosService.js. | Código disponible. Verificar persistencia e historial. |
| HU06 Crear duplicar y cancelar turnos | FormCrearTurno.jsx y turnosService.js. | Código disponible. Verificar cupos variables, consulta y trazabilidad de cancelación. |

Responsabilidades de referencia: Catalina coordina análisis y calidad; Danitza, seguimiento operativo e integración. Ambas participan en documentación y revisión. Estas funciones no equivalen a una aprobación de entrega.

# 2 Trazabilidad de turnos y asistencia

| Historia y alcance | Referencia de implementación | Estado y evidencia siguiente |
| --- | --- | --- |
| HU07 Ocupación y tope 60 horas | BuscadorCortafuegos.jsx y turnosService.js. | En desarrollo. Revisar reservas futuras, mes del turno y cancelaciones. |
| HU08 Tabla comparativa | TablaComparativa.jsx y DetalleTurno.jsx. | Código disponible. Evidenciar orden por horas y casos de empate. |
| HU09 Autoasignación | DetalleTurno.jsx, handleAutoAsignar. | Código disponible. Verificar titulares según horas y cupos. |
| HU10 Lista de espera | DetalleTurno.jsx y turnosService.js. | En desarrollo. Verificar guardado de espera y reserva efectiva de horas. |
| HU11 Motivos de baja | ModalCancelacion.jsx y DetalleTurno.jsx. | Código disponible. Verificar motivo y trazabilidad. |
| HU12 Reemplazo rápido | Flujo de cambios en DetalleTurno.jsx. | En desarrollo. Demostrar sustitución, bloqueos, cupos y guardado. |
| HU13 Lista de asistencia | ListaAsistencia.jsx. | En desarrollo. Conciliar apertura por estado con restricción del día del evento. |
| HU14 Horarios reales | ListaAsistencia.jsx y DetalleTurno.jsx. | En desarrollo. Persistir horarios, validar márgenes del turno y recargar. |
| HU15 Cierre inmutable | handleSellarTurnoBD y bloqueo visual. | En desarrollo. Verificar errores, fecha_cierre, consistencia y protección en datos. |

La evidencia siguiente se incorporará durante la validación correspondiente. Las observaciones del código orientan la integración; no constituyen resultados de pruebas ejecutadas.

# 3 Trazabilidad financiera y de validación

| Historia y alcance | Referencia de implementación | Estado y evidencia siguiente |
| --- | --- | --- |
| HU16 Ajustes retroactivos | Módulo financiero planificado. | Programada. Implementación y bitácora de ajustes. |
| HU17 Tarifas y retención | Configuración integral planificada; constante en useTablaDirectorio.js. | Programada. Tarifa fija 4.700 no acredita parámetros configurables ni tarifa institucional aprobada. |
| HU18 Exportación contable | useTablaDirectorio.js, exportarExcel. | En desarrollo. Excel básico existente; faltan bruto, retención, líquido y ajustes. |
| HU19 Dashboard | App.jsx muestra opción deshabilitada. | Programada. Implementación e indicadores. |
| HU20 Pruebas de validación y estrés | Plan técnico de pruebas existente. | Programada en Sprint 4. Registrar ejecución y resultados en su etapa. |
| HU21 Marcha blanca y mejoras | Plan de Fase 1 y seguimiento 2.4. | Programada del 20 al 30 de noviembre. Validación real y mejoras posteriores. |

## Secuencia del calendario de referencia

| Periodo de 2026 | Trabajo previsto |
| --- | --- |
| 1 al 14 de octubre | Sprint 1: datos, acceso y directorio. |
| 15 al 28 de octubre | Sprint 2: turnos, comparación y asignación. |
| 29 de octubre al 11 de noviembre | Sprint 3: bajas, asistencia y cierre. |
| 12 al 19 de noviembre | Sprint 4: funciones financieras y QA según planificación. |
| 20 al 30 de noviembre | Marcha blanca. Cierre académico en Fase 3. |

Las fechas conservan la planificación de referencia. La presencia anticipada de código no adelanta por sí sola su aceptación; las actividades futuras no se clasifican como atrasadas por no estar ejecutadas en este corte.

# 4 Índice de evidencias y cierre documental

| Código | Evidencia y situación al corte |
| --- | --- |
| EV01 | Fase 1: definición, historias, riesgos y planificación. Antecedente del alcance. |
| EV02 | Repositorio main, commit 78d0dd8. Evidencia de código revisado. |
| EV03 | Backlog e historias sincronizados; flujo y prototipo 1.3. Resumen sprint 1 como antecedente histórico. |
| EV04 | Diarios 2.1, guías 2.4 y 2.6 y ambas planillas actualizados. Notas pendientes del docente. |
| EV05 | Manuales de usuario y técnico, y matriz de trazabilidad. Versión documental 1.1. |
| EV06 | Capturas o video de la aplicación real: pendientes de recibir e incorporar con fecha, módulo y versión. |
| EV07 | Pruebas y aceptación. Programadas; incorporar resultados cuando se ejecuten. |
| EV08 | SQL recibido como antecedente. Documentación y esquema aplicado pendientes de recibir de Catalina y conciliar. |

## Cómo incorporar una evidencia operativa

Asignar un identificador y registrar historia relacionada, fecha, persona responsable, commit, entorno, acción y resultado observado. Conservar el archivo o enlace y anotar si la evidencia es de código, demostración, prueba o aceptación. Usar datos de prueba o anonimizar los registros visibles.

## Estado de la entrega documental

Las planillas de avance y final ya están personalizadas para ambas, con evaluación docente pendiente. El equipo dispone de presentación y base de datos; falta recibirlas y revisarlas. Quedan por incorporar capturas o video de la aplicación real. Subir las versiones finales a Git en Documentacion, Entrega individual y Entrega grupal dentro de Fase 2.

Los documentos quedan preparados para la carga; su publicación debe comprobarse en Git. Cada actualización debe identificar la versión del código y adjuntar evidencias nuevas. QA y marcha blanca permanecen programadas hasta su ejecución efectiva.

## Referencias de la versión documentada

Repositorio: https://github.com/daniariasg/Konor
Código de referencia: main 78d0dd8, revisado al 23/10/2026. Versión documental 1.1 alineada con backlog, 21 historias y Flujo Escrito 1.3. La actualización documental no acredita cambios nuevos en el código.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.